HANDY
DOCUMENTAÇÃO
v 0.2020.06.30

Matheus Tomazella
Luiz Felipe Souza Soares

# 1 TERMOS DE ABERTURA
## 1.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Muitas vezes prótese são muito caras, levando pessoas com membros amputados a não terem condições de pagar por uma. O objetivo do projeto é criar uma solução barata para o cliente, a fim de que possa melhorar sua qualidade de vida até conseguir uma prótese mais tecnológica.

## 1.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

A ideia principal dessa prótese é a acessibilidade, possibilitando que mais camadas da sociedade tenham condições de possuir uma prótese para seus membros amputados. O produto deve ser impresso em impressoras 3d e possa ser controlado por movimentos de outras partes do corpo.
Uma página web será criada para compartilhar informações sobre o produto e permitir que interessados se comuniquem com os criadores.
O produto virá acompanhado de um software para desktop para acessar os dados enviados por interessados no projeto por meio do site e um software mobile conectado aos eletrônicos da prótese para movimentos e ações mais precisas.

## 1.3 GERENTE DO PROJETO

MATHEUS TOMAZELLA
### 1.3.1 Nível de Autoridade

O gerente de projeto deve ter autoridade para coordenar recursos financeiros e humanos disponibilizados, a fim de concluir o projeto.

## 1.4 PATROCINADOR
MATHEUS TOMAZELLA
## 1.5 PARTES INTERESSADAS

1. Cliente;
2. Projetista;
3. Designer;
4. Programador.

## 1.6 RESTRIÇÕES

1. Não existe um orçamento máximo fixo para o projeto, porém deve usar o mínimo possível de recursos financeiros;
2. O projeto deve possuir uma versão totalmente funcional até o final do ano de 2021.

## 1.7 PREMISSAS
1. Deve priorizar um produto final barato;
2. O produto deve poder ser construído pelo cliente.

## 1.8 AUTORIZAÇÃO DO PROJETO

Data: 20 de Junho de 2020

______________________________________
Matheus Tomazella
# 2 DETALHAMENTO DE REQUISITOS
## 2.1 ENGENHARIA DA PRÓTESE
### 2.1.1 Funcionamento da prótese

O movimento da prótese é baseado em fios que correm entre os dedos, ligando a parte mais extrema de cada dedo com seu correspondente atuador. Uma vez que o atuador puxa o fio, a ponta do dedo será puxada e o levará a se dobrar contra a palma, assim como uma mão biológica.

Fonte: http://feliperoth.com.br/traumatologia-da-mao/lesao-de-tendao/#

Na parte contrária a palma da mão, um material elástico será responsável por mover os dedos para suas posições originais assim que a força aplicada pelos atuadores parar de agir.
### 2.1.2 Projetos

Unidade: mm
POV: Cima
Parafuso ideal para juntas entre as falanges
Parafuso Allen cabeça chata M4 de 20mm de comprimento
Unidade: mm
Parafuso ideal para a junta entre metacarpo e falanges do dedo polegar e a junta entre metacarpo e carpo do dedo polegar
Parafuso Allen cabeça chata M4 de 90mm de comprimento.

Unidade: mm

Parafuso ideal para as juntas entre metacarpo e falanges
Parafuso Allen cabeça chata M4 de 90mm de comprimento.
Diferente das demais juntas, as juntas entre metacarpo e falanges compartilham o mesmo parafuso.

Unidade: mm

Porca ideal para todas as juntas
Porca Parlock M4Projeto simplificado
Tabelas relativas aos parafusos e porcas

### 2.1.3 Imagens Renderizadas

### 2.1.4 Funcionamento do Circuito

Conjunto de Controle
O Conjunto de Controle tem como função enviar informações do usuário para a prótese, a fim de permitir seu controle. É composto de sensores, que recebem informações, e um componente que as transmite para o atuador.
Tais sensores serão sensores de pressão digitais (botões, por exemplo) e o transmissor será um módulo de transmissão rádio nRF24 combinado com uma placa de microcontrolador pronta.
A função do microcontrolador é controlar a transmissão de acordo com os sinais recebidos dos sensores. No futuro poderá ser substituído por um circuito mais simples.
A placa de microcontrolador será qualquer uma baseada no microprocessador ATmega328P, pois permite a conexão dos módulos e deixa 6 conexões digitais e 5 analógicas para os atuadores. É uma placa acessível e comum.
Alguns módulos com este microprocessador são: Arduino UNO (não será usado por ser muito grande), Arduino Nano e Arduino Mini.

Conjunto Atuador
O Conjunto Atuador tem como função receber as informações do Conjunto de Controle e converter as instruções em ações. O conjunto composto de um componente receptor e atuadores.
O componente receptor é composto por um módulo Bluetooth hc06 ou hc05 para a comunicação com o aplicativo para celular, um módulo de transmissão rádio nRF24 para comunicação com os controles e uma placa de microcontrolador pronta baseada no chip ATmefga328P, que é responsável por traduzir as informações recebidas pelos receptores em informações que os atuadores podem entender.
Os atuadores serão motores que devem enrolar as cordas introduzidas anteriormente no título 2.1.1 Funcionamento da Prótese.

Energia
Em produto móvel uma parte fundamental é a autonomia. É de extrema importância que o produto tenha uma capacidade energética condizente com seu uso, porém também é muito importante que esta energia seja armazenada de forma conveniente e segura.
Pensando nestes pontos, as baterias mais condizentes com as necessidades foram as células de Li-ion, por serem comuns e baratas.
Existem problemas com esta escolha, porém, uma vez que baterias de lítio são instáveis em certas situações. Para diminuir os riscos, o sistema de encaixe deverá ser fácil de remover a fim de reduzir quaisquer danos. Além disso, mesmo com esta falha, baterias desse tipo são usadas em quase todos os aparelhos móveis atualmente, tais como celulares, notebooks e até carros elétricos. Mesmo sendo usadas em tantos locais, não é comum ouvirmos notícias de acidentes causados por elas.
O padrão recomendado para o projeto é o 18650, um formato de bateria de lítio que tem a voltagem entre 3.7v e 4.2v. Sua capacidade vária entre 2400mAh a 6800mAh, segundo o vendedor, dependendo do modelo. São baterias baratas e encontradas em lojas virtuais do Brasil.
A fim de suprir a necessidade de tensão do sistema, a fonte de energia deve prover uma voltagem acima de 5v, sendo necessário que as baterias sejam organizadas em série para que suas tensões sejam somadas.
Para o funcionamento dos eletrônicos, duas baterias seriam suficientes, porém, para que a autonomia do sistema seja melhorada, é recomendado que sejam adicionadas duas baterias em paralelo às duas já presentes, assim aumentando a capacidade energética do arranjo.
Com esta configuração o conjunto total teria, considerando as baterias com capacidade de 2400mAh, uma soma de 4800mAh a uma voltagem de 7.4v a 8.4v.
Entretanto, um fato importante a ser levado em conta é que a grande maior parte dos anúncios de bateria mentem e a real capacidade das baterias vendidas normalmente não passa de 600mAh.
É muito difícil saber se a bateria que está sendo comprada realmente cumprirá com a capacidade anunciada. Um meio de contornar este problema seria comparar de fabricantes como Samsung, diretamente de suas lojas, porém isso levaria o valor a ser alto.
A recarga das baterias pode ser feita tanto por meio de carregadores de bateria de lítio, onde é possível carregar uma bateria por vez, ou por meio do circuito já incluído no produto, onde só é necessário conectar uma fonte de energia compatível.

### 2.1.5 Projetos do Circuito
[ Diagramas de Circuito ]
### 2.1.6 Requisitos Funcionais
### 2.1.7 Requisitos Não Funcionais
## 2.2 SOFTWARE WEB
### 2.2.2 Requisitos Funcionais
### 2.2.3 Requisitos Não Funcionais
## 2.3 SOFTWARE DESKTOP
### 2.3.2 Requisitos Funcionais
### 2.3.3 Requisitos Não Funcionais
## 2.4 SOFTWARE MOBILE
### 2.4.2 Requisitos Funcionais
### 2.4.3 Requisitos Não Funcionais
## 2.5 BANCO DE DADOS
### 2.5.1 Requisitos Funcionais
### 2.5.2 Requisitos Não Funcionais
### 2.5.3 Diagramas
# 3 EAP
## 3.1 DICIONÁRIO DO EAP
# 4 DEFINIÇÃO DE RECURSOS
## 4.1 STAKEHOLDERS
## 4.2 LISTA DE RECURSOS DE CONSTRUÇÃO
# 5 CRONOGRAMA
# 6 OBSERVAÇÕES, MEDIÇÕES E CÁLCULOS
## 6.1 ENERGIA
### 6.1.1 Capacidade das Baterias
### 6.1.2 Consumo de Energia